长沙理工大学2011-2012学年第一学期工作计划进程一览表

单位（部门）：审计处

| 时间 | 内 容 | 时 间 | 内 容 | 负责人 | 相关单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 月 | 制订本学期工作思路和本年度审计工作计划；系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料；完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作；开展继续教育学院财务收支审计；完成已送审的行政办公楼消防、学术交流中心空调工程协同审计工程项目；委托未送审的学生公寓11#栋、游泳馆设备、景观B区工程项目；继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 第1周 | （1）根据学校的工作安排，制订本学期工作计划。 （2）对学校室外零星工程结算项目进行自审。 （3）编制继续教育学院财务收支审计实施方案。 （4）完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作。 （5）审核暑假期间采购项目的经济合同。 | 杨华峰 谈香如 | 后勤处 国资处 土地办 |  |
|  |  | 第2周 | （1）系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料。 （2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。 （3）委托未送审的学生公寓11#栋工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）继续教育学院财务收支审计的现场审计。 （7）审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 继教院 |  |
|  |  | 第3周 | （1）系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料。 （2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。 （3）委托未送审的游泳馆设备项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）继续教育学院财务收支审计的现场审计。 （7）参加物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 继教院 |  |
|  |  | 第4周 | （1）形成继续教育学院财务审计的审计报告征求意见稿。 （2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。 （3）委托未送审景观B区工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）参加物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 继教院 |  |
| 十 月 | 完成继续教育学院审计报告上报稿；开展后勤集团、校办企业的绩效审计；完成已送审的学生公寓6#栋、学生公寓14#栋工程造价协同审计工程项目；委托未送审的学生公寓11-14#智能用电工程、景观一标段、二、三期智能化工程项目；继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 第5周 | （1）完成继续教育学院审计报告上报稿。 （2）完成已送审的学生公寓6#栋工程造价协同审计工程项目。 （3）委托未送审学生公寓11-14#智能用电工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 继教院 |  |
|  |  | 第6周 | （1）目标管理单位绩效审计进场。 （2）完成已送审的学生公寓6#栋协同审计工程项目。 （3）委托未送审景观一标段工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第7周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的学生公寓6#栋协同审计工程项目。 （3）委托未送审景观一标段工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第8周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的学生公寓14#栋协同审计工程项目。 （3）委托未送审二、三期智能化工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第9周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的学生公寓14#栋协同审计工程项目。 （3）委托未送审二、三期智能化工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
| 十一 月 | 开展后勤集团、校办企业的绩效审计；编制干部离任审计的审计计划；完成已送审的工科二号楼、图书馆、部分道路工程造价协同审计工程项目；委托未送审的三期智能化工程、工科二号楼通风工程、公路试验中心工程项目；继续开展南大门、东大门工程自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 第10周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的工科二号楼协同审计工程项目。 （3）委托未送审三期智能化工程项目。 （4）继续开展南大门、东大门工程自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第11周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的工科二号楼工程协同审计工程项目。 （3）委托未送审的工科二号楼通风工程项目。 （4）开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第12周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）完成已送审的图书馆工程协同审计工程项目。 （3）委托未送审的工科二号楼通风工程项目。 （4）开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第13周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）编制干部离任审计的工作计划。 （3）完成已送审的部分道路工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的公路试验中心工程项目。 （5）开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
| 十二 月 | 开展后勤集团、校办企业的绩效审计；完成已送审的路桥大楼、人工湖工程造价协同审计工程项目；委托未送审的室外土方、道路工程、大型绿化工程、西运动场-足球场、高压电网入校及杆线迁移工程项目；继续开展南大门、东大门工程自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 第14周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）编制干部离任审计的工作计划。 （3）完成已送审的路桥大楼工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的室外土方、道路工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第15周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）撰写创建文明窗口书面总结材料，做好迎接校机关党委检查验收的准备工作。 （3）完成已送审的路桥大楼工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的室外土方、道路工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第16周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）撰写创建文明窗口书面总结材料，做好迎接校机关党委检查验收的准备工作。 （3）完成已送审的人工湖工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的大型绿化工程、西运动场-足球场工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第17周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）整理审计底稿，出具后勤集团和校办企业审计报告。 （3）完成已送审的人工湖工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的高压电网入校及杆线迁移工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第18周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）整理审计底稿，出具后勤集团和校办企业审计报告。 （3）完成已送审的人工湖工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的高压电网入校及杆线迁移工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
| 元 月 | 总结本期工作；出具后勤集团和校办企业审计报告上报学校；完成已送审的路桥大楼、人工湖工程造价协同审计工程项目；委托未送审的配电及杆线迁移工程、电力接入工程项目；继续开展南大门、东大门工程自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 第19周 | （1）实施目标管理单位绩效审计。 （2）整理审计底稿，出具后勤集团和校办企业审计报告。 （3）完成已送审的路桥大楼工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的配电及杆线迁移工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |
|  |  | 第20周 | （1）总结本学期工作。 （2）整理审计底稿，出具后勤集团和校办企业审计报告上报学校。 （3）完成已送审的人工湖工程协同审计工程项目。 （4）委托未送审的电力接入工程项目。 （5）继续开展南大门、东大门工程项目的工程结算审计。 （6）开展维修工程、零星工程的结算审计。 （7）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 | 杨华峰 谈香如 | 基建处 后勤处 国资处 校产公司 后勤集团 |  |