长沙理工大学

“十二五”基本建设与两型校园建设规划

第一部分  基本建设与基础设施改造规划

一、“十二五”期间，学校事业发展规划、学科与师资队伍建设规划、校园建设规划及功能定位情况。

“十二五”期间，学校全日制本科生规模稳定在30000人左右（含城南学院学生10000人）。大力发展研究生教育，全日制研究生在校生规模突破6000人（其中，全日制博士研究生不少于300人）。积极发展留学生教育，留学生在校人数达300人左右。稳定成人教育规模，并逐步实现由学历教育向非学历教育的重点转移。

“十二五”期间，严格控制教职工中非教学人员编制，提高专任教师比例，专任教师总数2000人左右，占学校总编制的65%以上。

“十二五”期间，新建一级学科博士点5个、二级学科博士点25个、一级学科硕士点15个左右。积极创造条件，建成省级重点学科10个以上，国家重点学科2个左右，努力实现国家重点实验室、国家工程（技术）中心或教育部哲学社会科学研究基地的突破。

“十二五”期间，优化调整专业结构，本科专业总数控制在60个左右，建成20个左右在全国有较大影响、特色鲜明、优势明显的本科专业。完成200门左右有特色、高水平课程建设任务，建成15门左右在国内处于先进水平的精品课程。出版100本特色教材，争取立项50本国家级和省部级规划教材。争取获得国家级教学成果奖2项，并实现国家教学成果一等奖的突破。

“十二五”期间，基本稳定校园建设规模，进一步完善各校区功能分布。完善并改造云塘、金盆岭两校区的基础设施；继续落实云塘校区按78万m2规模建设的总体规划，将建设研究生公寓、实验大楼约6.15万m2；加强教学实习基地改造，完善春华山实习基地基础设施并新建综合教学楼0.4万m2。校区功能定位为：云塘校区为校本部大一至大三本科生及研究生教学基地、金盆岭校区为校本部本科生四年级毕业设计及城南学院教学基地、春华山实习基地主要用于学生教育实习。

二、现有办学条件总体情况及基础设施困难

（一）现有办学条件

我校现有云塘、金盆岭、圭塘三个校区，建筑面积117.33万m2，其中教学实验用房207345 m2、教室114935㎡、学生宿舍419500㎡、行政用房81181㎡、图书馆60835㎡、体育场馆（包括露天体育场所）186586㎡。

按照《普通高等学校建筑规划面积指标》及现有办学规模，校本部基本办学条件已经达标；城南学院采取共用、租借形式也基本满足办学要求。

（二）基础设施现状及存在的主要问题

1．目前，由于我校老校区建设年代已久，基础设施老化严重。主要体现在以下几方面：给水管网严重锈蚀，“跑、冒、滴、漏”现象严重，给师生员工生活带来极大不便，也给学校造成较大的经济损失；排水管道管径普遍偏小，排水不畅，经常堵塞，每逢雨季积水严重；校区道路多为八十年代初的混凝土路面，多处开裂，坑洼不平；几乎所有房屋的屋面及卫生间都存在不同程度的漏水问题；相当一部分楼栋供电线路老化且线径偏小，长期超载，照明灯具陈旧，线路损耗大，不利节能降耗并存在很大的安全隐患；大部分教学楼及学生宿舍电风扇已损坏，无法维修，必须更换。

2．云塘校区配套设施基本到位，但水、电等基础设施还不够完善，由于供水很难保证，用水高峰期水压较低且经常断水；单电源供电，电压不稳定，经常停电；部分建筑物投入使用后，其保修期已过，部分屋面、墙面及卫生间存在漏水现象。以上问题影响着学校正常运行，需要进一步完善与改造。

三、“十一五” 期间基本建设与基础设施改造执行情况

（一）基础设施改造执行情况

“十一五”期间，学校为了改善基础设施，5年来分别对教学楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、办公楼、室外公共设施等分期分批进行了改造和修缮，较好地保证了正常的教学和生活，累计投入资金4452万元。

（二）基本建设执行情况

“十一五”期间，学校通过新征土地，完成了云塘校区校园建设任务。云塘校区占地2083亩，规划建筑面积78万m2，已建成的房屋建筑面积62.38万m2，校园配套基础设施基本到位。2006年9月，新生入住云塘校区，2008年9月，学校完成主校区的整体搬迁。2007年6月和8月，分别成功置换侯家塘、黄土岭两个校区共计147.573亩土地，置换收益在一定程度上缓解了云塘校区建设资金紧张的困难。

“十一五”期间，金盆岭校区主要完成了体育教学中心10230 ㎡建设、校前区400米标准塑胶运动场改造、西大门及校前区景观与绿化等任务。

（三）总结与分析

“十一五”期间，学校通过土地置换和新校区建设，形成了一校两区的校区格局，学校的办学条件得到极大改善，整体办学实力得到提升。学校基本建设为学校的可持续发展、树立品牌创造了有利条件，为学校从教学型向教学研究型的成功转型打下了良好基础。“十一五”期间，我校用于基本建设和基础设施改造投资总额约16亿元，其中，金盆岭校区基本建设与基础设施改造投资总额近1亿元，项目建设资金主要通过自筹、财政拨款、日元贷款等方式筹集。云塘校区基本建设投资总额约15亿元，项目建设资金主要通过银行贷款、土地置换收益、财政拨款等方式筹集。

“十一五”期间，由于学校投入大量资金建设云塘校区，学校承载很大的银行负债，而且每年需支付大额的银行利息，给学校的建设和发展带来了较大的风险和压力。“十一五”期间，学校基本建设的中心工作是云塘校区建设，老校区的基础设施改造只是保证正常运行的维修与改造，由于经费紧张，很多需要进行彻底改造的项目未能按期进行，老校区基础设施严重老化，存在的隐患未能彻底解决。

四、“十二五”期间基本建设与基础设施改造规划

根据长沙理工大学“十二五”建设发展规划纲要，“十二五”期间学校校园建设规划为：

（一）用地规划

1．整合金盆岭校区教学用房资源。为充分利用金盆岭校区教学资源，拟将成人教育基地搬迁至金盆岭校区。

2．改造春华山实习基地。拆除现有部分平房，在原址上新建一栋兼教学实习、会议、住宿、餐饮于一体的综合教学楼。对保留建筑进行装修改造，完善基地内道路、供水、排水、供电等配套设施。在此基础上将春华山基地建设成为一个供省内高校土木工程类专业均可共享资源和使用的综合性教学实习基地。

3．整合和有效利用学校土地资源。拟将金盆岭汽修厂、圭塘校区土地（共计141亩）进行置换，拟将在金盆岭校区划出60亩土地用于安置侯家塘、黄土岭两校区教职工安置房建设，引资（合资）开发学校剩余零散土地。

（二）建设规划

“十二五”期间，我校基本建设投资总额预计为13545万元，项目建设资金计划通过银行贷款、财政拨款、土地置换收益等方式筹措。“十二五”期间基本建设项目主要有：

1．学校“十二五”建设发展规划纲要目标已明确提出：“十二五”期间大力发展研究生教育，积极发展留学生教育，研究生规模将突破6000人，在校留学生将达到300人；重点提升科研发展水平和创新能力，拟建成2个国家级示范试验教学中心，5个省级示范实践教学中心，5个校内实习教学基地等。为确保目标的实现，“十二五”期间需新建硕、博士研究生公寓约41500平方米、实验大楼20000 平方米。

2．春华山实习基地是我校土木工程类专业学生线形勘察和测量的实习场地。目前，该基地现有房屋破损严重、基础设施老化，难以满足正常教学实习所必须的住宿和生活需要，拟新建1栋建筑面积4000 平方米的综合教学楼。

3．进一步加强校园文化设施与人文景观建设，建设好大学生文艺、体育、科技活动场所，促进大学生全面发展。拟在云塘校区南大门结合南广场规划以校训石为主题的雕塑、东大门规划一组以体现体育精神和行政办公为主题的雕塑、图书馆东广场规划室外显示屏，以展示校园新闻的公共信息台。在教学区各大楼入口处，规划以体现学院专业特色的主题雕塑。金盆岭校区主要注重环境景观改造，计划拆除部分年代久远的旧建筑，适当增加绿化面积。

（三）基础设施改造规划

鉴于我校基础设施所存在的问题，“十二五”期间，学校在基础设施维修与改造方面的主要任务是：加强水电设施改造，保证正常供水供电；积极贯彻国家“节能减排”的基本方针，尽快落实节水、节电等有关设施的更新改造，实现我校人均水、电能耗量在2010年的基础上下降15%以上的目标。“十二五”期间，基础设施改造任务主要有：

1．金盆岭校区的相关改造。1200多米道路维修与改造，40万平方米教学楼、图书馆、学生宿舍维修改造（包括线路改造），约5000米给、排水管网改造，学生食堂设施及就餐环境改造，预算资金2872万元。

2．云塘校区水、电增容。从大托镇引高压进校园，分别从环保路及韶山南路接自来水入校内管网，预算资金960万元。

3．云塘、金盆岭校区屋面与外墙及卫生间防水。分期分批将屋面及卫生间进行防水维修，屋面防水面积为6万m2，卫生间维修约2000多个，预算资金550万元。

4．其他维修项目。维修课桌椅、黑板、门窗、静电地板等，预算资金548万元。

五、学校财务状况

不考虑学校土地置换收入因素（2007、2008年实际到账土地置换收入分别是2.33亿元和2.82亿元），“十一五”期间学校正常事业收入基本维持在5-6亿元之间。由于学校科研事业的飞速发展，科研项目经费结余近三年均维持在1亿元左右，事业费结余全部由科研项目经费组成。

在不考虑土地置换收入的前提下，事业收入中仅5-10%的资金可用于结转自筹基建。学校事业收入主要渠道均属财政性资金，即财政拨款和非税收入。 除科研事业收支差异，事业收支处于基本平衡的状况，如无新的政策因素影响，“十二五”期间财务状况不会有太大变化。预计“十二五”还需投入建设资金1.8亿元，筹资渠道主要通过土地置换收益、财政拨款、银行贷款等途径解决。但为适应扩招和学校教育事业发展的需要，目前学校建设新校区已投入约15亿元，商业贷款共计8亿多元，每年背负着贷款本息的沉重负担。预计通过土地置换收益可筹集化债资金3亿元，尚有5亿元资金缺口需要通过其他途径予以弥补。

六、发展存在的主要问题

由于学校合并组建时间不长，发展基础还比较薄弱，目前仍然面临不少困难和挑战：符合我校实际的现代大学办学理念尚未形成普遍共识，体制、机制不能完全适应现代大学建设的需要；学科发展不平衡，综合实力不强，优势特色学科和省部级重点学科数量偏少，国家级重点学科还是空白，科研平台建设任务繁重；基础设施严重老化及不完善；办学经费严重不足等问题。云塘校区的建设给学校财力增加了很大的负担，国家财政拨款不足，建设经费绝大部分靠银行贷款支付。为了保证云塘校区建设的顺利进行，学校资金主要用于基本建设，同时支付大量的银行利息，教学、师资队伍及科研建设等投入较少，学校的建设与发展受到一定的制约。

七、“十二五”基本建设的预期效益分析

通过实施我校“十二五”校园基本建设发展规划，立足现有的教学设施，加强实验室、实习场所及学生公寓建设，完善校园基础设施建设，重点加强校园文化设施建设、实验室建设，特别是云塘校区为学校可持续发展、提升和树立品牌、营造深厚的大学校园文化创造有利条件。继续传承学校历史文化，创设布局合理、格调高雅、文化氛围浓厚的校园环境，更有利于陶冶师生员工的情操、塑造学生的美好心灵、激发学生的开拓进取精神。把现有校区建设成为精致而富有文化内涵的高等学府，为学校从教学型向教学研究型的成功转型打下更加坚实的基础，为社会培养和输送高级应用型人才提供物质保障。

第二部分  两型校园建设规划

一、近五年学校两型校园建设情况

（一）主要工作及成绩

1．围绕“两型校园建设”创新管理制度

根据“节约型校园建设”的要求，学校对与其相关的“监督条例”、“考核办法”、“处罚标准”进行修订与完善。制定了“长沙理工大学节能减排暂行规定”、“水电管理办法”、“公有房管理办法”、“公有周转房管理办法”、“后勤服务监督管理条例”、“物业管理条例”等管理办法和条例。特别强调并规范各项管理流程，充分体现节能减排的增效精神。在“水电管理办法”中，学校根据“保证供水供电的可靠性、力争技术经济的合理性、坚持节能降耗的强制性”等原则，制订了管理体系及职责，供水供电保障与使用程序，设备的更新改造、运行维护与维修，违规用水用电的监督与处罚等细则。在“水电使用细则”中，还规定了“空调的控制温度”、“水电管网的巡查制度”等具体内容。仅对供水管网实施红外巡查制度1项，每年可减少几百万的因爆管造成的漏水损失；在“水电管理办法”中还制订了“用电分类定额指标”。学校将在近期内实现按指标“定额用电”，这将使用电浪费现象得到根本好转，大大减少能耗。

2．围绕“两型校园建设”进行硬件建设

（1）2006年学校筹措2000多万元资金，进行了校内管道天然气改造，使全校职工用上了方便、清洁的能源；将食堂燃煤、燃油锅炉改为燃气锅炉，极大地改善了食堂环境和煤烟的大气污染。使用清洁能源每年节省燃料费用约60万元。

（2）将锅炉供热的学生澡堂改为热泵供热澡堂，该项目也取得了显著的节能效果。

（3）投入120万元，对云塘配电网络进行了改造，实现了负荷高峰与低谷期、教学期与假期都能顺利地根据负荷变化改变全校的电气运行方式，提高了供电的经济性和可靠性，减小了电气空载与线路损耗。改造之后，仅线损一项，每年节约电费约80万元。

（4）对供水系统进行了技术改造，改传统的水池、水塔二次供水为全自动无人值守变频恒压供水系统，保证了管网恒压，延长了管网使用寿命，降低了漏损，减少了水资源浪费。

（5）做好节约用水工作，学校投入资金请专业公司对校内供水管网进行了全面普查，2009年避免了漏水损失50多万元。

（6）加强对学生宿舍的用水用电管理，投入资金，对学生宿舍供电计量系统进行了集抄、集控改造，从根本上避免了学生宿舍违章用电与浪费现象。

（7）学校已开始进行第二代节能灯具改造，现全校已更换第二代节能灯具1万余套，安装远红外热释电开关近1500只。

（8）在金盆岭校区安装了360多套红外遥控节水装置，每年节约水费约100万元。

（9）在学生宿舍安装节能型石英开水炉（此项目投资20万元），既方便了学生，又减少了能耗。

（10）图书馆建立了电子阅览室。

（11）建立了网上办公系统。

（12）学校投入400多万元新建了云塘校区的生活排污处理站和医院排污处理站，保护了学校的周边环境。

（13）加强了校园文化和校园绿化建设，云塘校区未出现荒山和裸露地面。

（二）能耗现状及问题

我校“节约型校园建设”工作在“十一五”期间取得了一定的成绩，如生均用水消耗量从2006年的150.2吨到2009年降到91.68吨，节水约40%，节水效益显著，生均用电消耗量从2006年的776.8千瓦时到2009年降到635.42千瓦时，节电达到18.2%。但也由此产生了一些新问题，生活用天燃气消耗量随着学生在校内就餐人数的增加而逐年增加，由2006年的消耗量为306010M3增加到677532 M3，燃气锅炉耗气量大，今年将改燃气锅炉蒸饭为燃气直燃式蒸饭柜，以节省天燃气。在用电方面因学校正处于向高水平的教学研究型发展的转型期，学校的科研项目逐年增加，用电量2009年比2008年有所增加，因此在用电方面，第一是要加强管理，做到谁用能，谁付费；第二是要应用节能新技术和节能设备、设施，力争从多方面节能增效。2006至2009年能耗具体情况见附表：

2006年—2009年能源消耗量统计表

| 年度 | 建筑 面积(万平方米) | 学生人数 | 教职工人 数 | 公车数量 | 水 |  | 电 |  | 天然气 | 油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 消耗量(吨) | 生 均 消耗量(吨) | 消耗量 （千瓦时） | 生 均 消耗量(千瓦时) | 消耗量(M3) | 消耗量(升) |
| 2006 | 61.39 | 31560 | 2540 | 69 | 4740312 | 150.2 | 24515808 | 776.8 | 306010 | 173350 |
| 2007 | 82.46 | 33300 | 2980 | 78 | 4832265 | 145.11 | 25465885 | 764.74 | 595900 | 241400 |
| 2008 | 108.27 | 34500 | 3211 | 88 | 4466136 | 129.45 | 20423289 | 591.98 | 700000 | 390000 |
| 2009 | 117.33 | 37610 | 3527 | 92 | 3448223 | 91.68 | 23898230 | 635.42 | 677532 | 339600 |

二、节约型校园建设的原则与目标

（一）我校节约型校园建设的原则

构建节约型生态校园必须以科学发展观为指导，坚持以人为本、遵循生态学基本原理、景观与科技并重、教育与管理并存的“四项基本原则”，合理控制各种资源消耗，追求学校发展和社会发展、学校发展和个人发展的和谐统一，建设节约型校园。

1．严格按照住房和城乡建设部、教育部规定的“节约型校园建设的基本原则”规划我校的节约型校园建设。

2．抓住每个环节，全方位厉行节约。努力拓展“节约”渠道，优化运行，全面开源节支，降低能耗。

3．加大技术攻关，提升节能设施的装备水平，科学调度，合理运行，有效节能。

4．强化全面管理，提高管理水平，适时掌控节约。

（二）建设目标

“十二五”期间我校将按照湖南省资源节约型和环境友好型校园建设的要求，大力推进以节能为重点的“两型”校园建设，力争用五年的时间通过建立和完善节约型校园建设管理组织；建立有效的节约建设审查评估和监督管理体系；建立健全建设节约型校园的长效机制；突出重点，分阶段实施校园节能改造项目，实现学校人均水、电能耗量在2010年的基础上下降15%以上的建设目标。

三、主要建设内容

（一）2011年对所有使用老式灯具的教学行政用房和图书馆改为节能灯具和自控开关，需投入费用560万元。

（二）2011年对所有楼栋安装进水总表，需投入费用100万元。

（三）2012年金盆岭校区节能监控系统建设和分房电表的安装，需投入费用450万元。

（四）2013年主要对食堂老化的排油烟设备和蒸饭设备的更新，需投入费用450万元。

（五）2014年对金盆岭校区架空线改电缆，需投入费用220万元。

（六）2014年学生宿舍澡堂热泵更新，共计46套，需费用260万元。

（七）2015年开展用电节能审核评估，需费用100万元。

（八）2015年空调节能监控系统建设，需费用260万元。

（九）2015年学校四栋大楼的中央空调节电全面维护、维修与清洗，需费用80万元。

（十）“十二五”期间对校园环境绿化的更新和文化设施的改造建设，每年投入100万元。

（十一）“十二五”期间对15栋学生宿舍老化线路进行改造，需费用440万元。

以上11项共计经费估计为3020万元，经费来源：一是政府政策支持；二是学校财政投入；三是后勤集团服务公司自筹。关于环境友好型内容此处未作详述，可参见校园文化建设的校园绿化建设内容。

四、实施条件

（一）组织机构

学校成立以校长为组长的节约型校园建设领导小组，负责指导、组织、协调全校节约型校园建设工作，成员由后勤处、后勤集团（宿管中心）、基建处、规划办、计财处、国资处、学工部（处）、监察处、审计处等部门主要负责人组成，在后勤处设立了能源管理办公室。

（二）制度保证

1．建立节约型校园建设的目标责任制。指定各院(部)、各单位主要负责人为本单位节约型校园建设工作的第一责任人，各单位必须保证完成国家的节能降耗任务，各单位也要建立本单位的节约型校园建设目标责任制及具体实施方案。

2．完善监督机制和激励机制。制定出学校监督考核制度，将各单位的绩效考核与节约型校园建设的落实情况挂钩，职工的政治荣誉、物质利益与对节约型校园建设的贡献挂钩。

3．进一步完善能源审计、定额管理、服务收费、奖励与惩罚等管理制度。

（三）技术保障

1．建立数字化管理系统，实现适时监控管理。

2．成立技术顾问与技术攻关小组，实现科学管理。

3．加快节能技术的引进和技术改造。

（四）资金条件

拨款，自筹，合同能源管理。

（五）宣传教育工作

学校“节约型校园建设”的宣传教育工作在节约型校园建设领导小组的指导下进行。充分利用校园网、校内电视、广播、校报、宣传栏，以专题讲座、专题报告等手段以及日常宣传与集中活动相结合等形式加大宣传与教育力度，使“珍惜资源、节约能源”,“节约光荣、浪费可耻”等观念深入人心，人人明白节约型校园建设的意义与重要性，使广大师生员工自觉地投入到节约型校园建设队伍中来。

五、考核评价

学校将建立完整的考核指标体系和奖惩措施，每年由能源管理办公室进行一次全校性的考核，并公示考评结果。